BMP平台可直接执行版部署手册

基于实际部署路线固化：测试环境 Docker Compose，生产环境 Kubernetes + 独立数据库/缓存节点 + Prometheus + ELK

固定技术路线：Ubuntu 24.04 / Docker Compose / containerd / kubeadm / Calico / ingress-nginx / Helm / PostgreSQL 16 / Redis 7 / Prometheus / ELK。

说明：涉及域名、IP、账号、镜像仓库等现场变量，统一以待填项表示，部署前必须先填完第2章参数表。

第1章 执行前必须统一的部署约定

本章目标与适用对象

本章目标：在开始部署前把技术路线、目录、变量、节点角色一次性固定，避免执行过程中反复改方案。

适用对象：实施人员、运维人员、项目负责人。

本手册强制采用的实现路线

测试环境：双机部署，使用 Docker Compose。

生产环境：主节点 + 3 台 Worker 节点组成 Kubernetes 集群。

数据库：独立 PostgreSQL 16 节点，不部署在 K8s 工作节点。

缓存：独立 Redis 节点；当前直接执行版按单节点 Redis 落地，如需 Sentinel/Cluster 见附录扩展。

监控：Prometheus + Grafana 通过 Helm 部署在 K8s 中。

日志：ELK 部署在主服务节点，K8s 节点通过 Filebeat/日志采集侧车汇聚到 ELK。

| 角色 | 建议命名 | 部署方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试主节点 | test-main | Docker Compose | 业务服务、PostgreSQL、Redis、Nginx |
| 测试执行节点 | test-worker | Docker Compose | 代码执行引擎 |
| 生产主节点 | prod-main | K8s 控制面 + ELK | 主入口、控制面、日志中心 |
| 生产 Worker 节点 | prod-worker-1/2/3 | K8s 工作节点 | 执行任务 |
| 数据库节点 | prod-db | 独立安装 | PostgreSQL 16 |
| 缓存节点 | prod-redis | 独立安装 | Redis 缓存/任务缓冲 |

第2章 现场参数填写表

本章目标与适用对象

本章目标：所有待填参数必须先补完，补完之后再执行后续章节。

适用对象：现场实施人员。

| 参数项 | 待填写值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试主节点 IP | 待填 | 例如 10.0.0.11 |
| 测试执行节点 IP | 待填 | 例如 10.0.0.12 |
| 生产主节点 IP | 待填 | K8s 控制面 / 入口节点 |
| 生产 Worker 1 IP | 待填 | K8s 工作节点 |
| 生产 Worker 2 IP | 待填 | K8s 工作节点 |
| 生产 Worker 3 IP | 待填 | K8s 工作节点 |
| 数据库节点 IP | 待填 | PostgreSQL 16 |
| 缓存节点 IP | 待填 | Redis |
| 正式域名 | 待填 | 例如 bmp.example.com |
| 镜像仓库地址 | 待填 | 例如 registry.example.com/bmp |
| 镜像版本号 | 待填 | 例如 v1.0.0 |
| 数据库密码 | 待填 | 部署前统一保管 |
| Redis 密码 | 待填 | 部署前统一保管 |
| TLS/HTTPS 证书路径 | 待填 | 生产入口用 |
| ELK 数据盘挂载目录 | /data/elk | 建议固定 |

执行规则

第2章未填完，不允许开始部署。

所有密码和证书信息不得写在聊天记录里，统一写入安全参数表或密码库。

镜像标签、域名、IP、端口必须在测试和生产环境区分开。

第3章 测试环境可执行部署步骤（Docker Compose）

本章目标与适用对象

本章目标：按顺序执行，完成测试环境从零到可联调的搭建。

适用对象：测试环境实施人员、小白执行人员。

3.1. 测试节点基础初始化

做什么：测试节点基础初始化

为什么做：确保两台测试机器具备统一系统、统一目录和统一容器运行环境。

执行步骤：

在两台机器安装 Ubuntu 24.04 并更新系统。

配置主机名、时间同步和 /etc/hosts。

创建 /opt/bmp、/opt/bmp/test、/data/logs、/data/runtime 目录。

安装 Docker Engine 和 Docker Compose 插件。

完成验证：

两台机器能通过主机名互相解析。

docker version 和 docker compose version 均正常。

常见风险：

未配置 hosts，跨机调用会直接失败。

没有统一目录，后面挂载卷和日志路径会混乱。

sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install docker.io docker-compose-plugin curl vim git jq sudo systemctl enable docker sudo systemctl restart docker sudo mkdir -p /opt/bmp/test /data/logs /data/runtime echo '<TEST_MAIN_IP> test-main' ¦ sudo tee -a /etc/hosts echo '<TEST_WORKER_IP> test-worker' ¦ sudo tee -a /etc/hosts

3.2. 准备测试主节点目录与配置文件

做什么：准备测试主节点目录与配置文件

为什么做：把主服务相关的 Compose 文件、环境变量和反向代理配置一次放好。

执行步骤：

在 test-main 节点创建 /opt/bmp/test/main 目录。

准备 docker-compose.yml、.env、nginx.conf。

把业务镜像、数据库初始化脚本和静态配置统一放入该目录。

完成验证：

目录结构完整，文件齐全。

部署账号对目录有读写权限。

常见风险：

文件散落在多个目录，后续排错和交接都很痛苦。

cd /opt/bmp/test/main mkdir -p postgres-init nginx conf touch docker-compose.yml .env nginx/nginx.conf

测试主节点 `.env` 示例：

APP_ENV=test APP_IMAGE=<REGISTRY>/bmp/server:<TAG> DB_NAME=bmp_test DB_USER=bmp_test DB_PASSWORD=<DB_PASSWORD> REDIS_PASSWORD=<REDIS_PASSWORD> WORKER_CALLBACK=http://test-worker:9000 APP_PORT=8000

测试主节点 `docker-compose.yml` 示例：

services: postgres: image: postgres:16 restart: always environment: POSTGRES_DB: ${DB_NAME} POSTGRES_USER: ${DB_USER} POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} volumes: - ./postgres-init:/docker-entrypoint-initdb.d - /data/runtime/postgres:/var/lib/postgresql/data ports: - '5432:5432' redis: image: redis:7 restart: always command: redis-server --requirepass ${REDIS_PASSWORD} ports: - '6379:6379' server: image: ${APP_IMAGE} restart: always env_file: .env depends_on: [postgres, redis] ports: - '8000:8000' nginx: image: nginx:1.30 restart: always depends_on: [server] volumes: - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro ports: - '80:80'

3.3. 拉起测试主节点容器

做什么：拉起测试主节点容器

为什么做：先让主节点的应用、数据库和缓存稳定运行起来。

执行步骤：

进入 /opt/bmp/test/main。

执行 docker compose pull 拉取镜像。

执行 docker compose up -d 启动服务。

执行 docker compose ps 和 docker compose logs 检查启动结果。

完成验证：

postgres、redis、server、nginx 全部状态为 Up。

浏览器访问 test-main 或 curl 能正常返回应用内容。

常见风险：

应用容器一启动就退出，通常是环境变量、数据库连接或镜像标签错误。

cd /opt/bmp/test/main docker compose pull docker compose up -d docker compose ps docker compose logs --tail=100 server curl -I http://127.0.0.1

3.4. 准备并启动测试执行节点

做什么：准备并启动测试执行节点

为什么做：让执行引擎独立运行在第二台机器上，真实模拟生产的资源隔离方式。

执行步骤：

在 test-worker 创建 /opt/bmp/test/worker 目录。

准备该节点的 docker-compose.yml 和 .env。

写入主服务地址、数据库地址、Redis 地址和执行目录参数。

使用 docker compose up -d 拉起执行引擎。

完成验证：

worker 容器正常运行。

主服务后台可识别执行节点。

测试任务可真正被执行节点消费。

常见风险：

把回调地址写错成 localhost，会导致执行结果回传失败。

测试执行节点 `.env` 示例：

APP_ENV=test WORKER_IMAGE=<REGISTRY>/bmp/worker:<TAG> SERVER_URL=http://test-main:8000 DB_HOST=test-main DB_PORT=5432 DB_NAME=bmp_test DB_USER=bmp_test DB_PASSWORD=<DB_PASSWORD> REDIS_HOST=test-main REDIS_PORT=6379 REDIS_PASSWORD=<REDIS_PASSWORD> EXECUTOR_CONCURRENCY=2

3.5. 完成测试环境联调

做什么：完成测试环境联调

为什么做：测试环境的完成标准是“可联调”，不是“容器已启动”。

执行步骤：

登录系统并完成基础页面访问。

提交一段测试代码，观察任务是否从主节点流转到执行节点。

查看执行节点日志，确认任务已真正执行。

检查数据库写入、Redis 任务缓冲和服务日志。

完成验证：

页面可访问。

任务可提交、可执行、可返回结果。

日志中没有持续性报错。

常见风险：

只验证页面，不验证代码执行，不算完成测试环境部署。

第4章 生产环境可执行部署步骤（Kubernetes）

本章目标与适用对象

本章目标：按固定技术路线把生产环境真正部署出来。

适用对象：生产环境实施人员、运维人员、中间件人员。

生产环境固定选型

容器运行时：containerd

Kubernetes 初始化方式：kubeadm

CNI 网络插件：Calico

Ingress：ingress-nginx

包管理：Helm 3

监控：kube-prometheus-stack

日志：主节点 ELK + 节点日志采集

4.1. 初始化所有生产节点

做什么：初始化所有生产节点

为什么做：让所有生产节点满足 K8s 和独立服务的运行条件。

执行步骤：

在 prod-main、prod-worker-1/2/3、prod-db、prod-redis 上安装 Ubuntu 24.04。

统一设置主机名、时区、hosts、NTP。

关闭 swap，加载 br_netfilter 和 overlay 内核模块。

配置内核参数和文件句柄。

完成验证：

所有节点主机名和 hosts 正确。

swap 已关闭，内核参数已生效。

常见风险：

忘记关闭 swap 是 kubeadm 初始化失败的高频原因。

sudo swapoff -a sudo sed -ri '/\sswap\s/s/^#?/#/' /etc/fstab cat <<EOF ¦ sudo tee /etc/modules-load.d/k8s.conf overlay br_netfilter EOF sudo modprobe overlay sudo modprobe br_netfilter cat <<EOF ¦ sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 net.ipv4.ip_forward = 1 EOF sudo sysctl --system

4.2. 安装 containerd、kubeadm、kubelet、kubectl

做什么：安装 containerd、kubeadm、kubelet、kubectl

为什么做：生产环境的基础运行底座是 containerd + kubeadm 体系。

执行步骤：

在主节点和 3 台 Worker 节点安装 containerd。

安装 kubelet、kubeadm、kubectl 并锁定版本。

启用并启动 containerd 和 kubelet。

完成验证：

containerd 服务正常。

kubeadm version 与 kubectl version 正常。

常见风险：

K8s 组件版本混乱会导致初始化或 join 失败。

sudo apt-get update sudo apt-get install -y containerd sudo mkdir -p /etc/containerd containerd config default ¦ sudo tee /etc/containerd/config.toml >/dev/null sudo systemctl restart containerd sudo systemctl enable containerd sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gpg curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.30/deb/Release.key ¦ sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg] https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.30/deb/ /' ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list sudo apt-get update sudo apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl

4.3. 初始化 K8s 控制面并加入 Worker 节点

做什么：初始化 K8s 控制面并加入 Worker 节点

为什么做：没有完成这一步，就谈不上生产环境的统一调度。

执行步骤：

在 prod-main 执行 kubeadm init 初始化控制面。

配置 kubectl 管理凭据。

安装 Calico 网络插件。

记录 kubeadm join 命令，并在 3 台 Worker 节点执行加入。

给 Worker 节点打 role=worker 标签。

完成验证：

kubectl get nodes 显示 4 个节点全部 Ready。

Calico Pod 正常运行。

常见风险：

节点 NotReady 通常先看 CNI 插件和容器运行时。

sudo kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 mkdir -p $HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/projectcalico/calico/v3.28.0/manifests/calico.yaml kubectl get nodes kubectl label nodes <prod-worker-1> role=worker kubectl label nodes <prod-worker-2> role=worker kubectl label nodes <prod-worker-3> role=worker

4.4. 安装 Helm、Ingress、Metrics Server 和监控命名空间

做什么：安装 Helm、Ingress、Metrics Server 和监控命名空间

为什么做：这些组件是生产环境后续部署应用和监控的基础能力。

执行步骤：

安装 Helm 3。

部署 ingress-nginx 控制器。

部署 metrics-server。

创建 bmp-prod、monitoring、logging 三个命名空间。

完成验证：

ingress-nginx 和 metrics-server Pod 均正常。

kubectl get ns 能看到 3 个命名空间。

常见风险：

如果没有 metrics-server，后续 HPA 和资源观测会受影响。

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 ¦ bash kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/main/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml kubectl apply -f https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml kubectl create namespace bmp-prod kubectl create namespace monitoring kubectl create namespace logging

4.5. 部署独立 PostgreSQL 节点

做什么：部署独立 PostgreSQL 节点

为什么做：数据库不进 K8s，按实际方案独立部署到高配数据库机。

执行步骤：

在 prod-db 安装 PostgreSQL 16。

配置数据目录、日志、监听地址和业务账号。

初始化数据库和表结构，开启定时备份任务。

完成验证：

业务节点可以连接数据库。

psql 可以看到业务库和初始化表结构。

常见风险：

数据库若未放开业务网段访问，应用会启动失败。

sudo apt update && sudo apt -y install postgresql-16 postgresql-client-16 sudo systemctl enable postgresql sudo systemctl restart postgresql sudo -u postgres psql -c "CREATE USER bmp_prod WITH PASSWORD '<DB_PASSWORD>';" sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE bmp_prod OWNER bmp_prod;" sudo -u postgres psql -d bmp_prod -f /opt/bmp/sql/init.sql

4.6. 部署独立 Redis 节点

做什么：部署独立 Redis 节点

为什么做：按当前可直接执行版，先以单节点 Redis 落地；后续如要高可用再扩成 Sentinel。

执行步骤：

在 prod-redis 安装 Redis 7。

配置 requirepass、持久化和日志。

把该地址提供给主服务和 Worker 使用。

完成验证：

redis-cli -a <REDIS_PASSWORD> ping 返回 PONG。

业务服务和 Worker 可以正常连接 Redis。

常见风险：

当前单节点 Redis 不是高可用形态，如需 Sentinel 必须补两台节点。

sudo apt update && sudo apt -y install redis-server sudo sed -i "s/^# requirepass.*/requirepass <REDIS_PASSWORD>/" /etc/redis/redis.conf sudo systemctl enable redis-server sudo systemctl restart redis-server redis-cli -a <REDIS_PASSWORD> ping

4.7. 部署应用命名空间和镜像拉取凭据

做什么：部署应用命名空间和镜像拉取凭据

为什么做：正式应用需要在 K8s 中按命名空间和镜像仓库权限规范部署。

执行步骤：

在 bmp-prod 命名空间创建镜像拉取 Secret。

创建应用 ConfigMap 和 Secret，存放数据库、Redis、域名等配置。

准备 server 与 worker 的 Deployment、Service、Ingress 文件。

完成验证：

kubectl get secret -n bmp-prod 能看到镜像拉取 Secret。

ConfigMap 与 Secret 已准备完毕。

常见风险：

镜像仓库认证失败是生产环境 Pod 起不来的常见原因。

kubectl -n bmp-prod create secret docker-registry bmp-regcred \ --docker-server=<REGISTRY> \ --docker-username=<USER> \ --docker-password=<PASSWORD> kubectl -n bmp-prod create secret generic bmp-app-secret \ --from-literal=DB_HOST=<PROD_DB_IP> \ --from-literal=DB_PORT=5432 \ --from-literal=DB_NAME=bmp_prod \ --from-literal=DB_USER=bmp_prod \ --from-literal=DB_PASSWORD=<DB_PASSWORD> \ --from-literal=REDIS_HOST=<PROD_REDIS_IP> \ --from-literal=REDIS_PASSWORD=<REDIS_PASSWORD>

应用 Deployment 示例（主服务）：

apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: bmp-server namespace: bmp-prod spec: replicas: 2 selector: matchLabels: { app: bmp-server } template: metadata: labels: { app: bmp-server } spec: imagePullSecrets: - name: bmp-regcred containers: - name: server image: <REGISTRY>/bmp/server:<TAG> envFrom: - secretRef: { name: bmp-app-secret } ports: - containerPort: 8000 resources: requests: { cpu: '500m', memory: '1Gi' } limits: { cpu: '2', memory: '4Gi' }

应用 Worker Deployment 示例：

apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: bmp-worker namespace: bmp-prod spec: replicas: 3 selector: matchLabels: { app: bmp-worker } template: metadata: labels: { app: bmp-worker } spec: nodeSelector: role: worker imagePullSecrets: - name: bmp-regcred containers: - name: worker image: <REGISTRY>/bmp/worker:<TAG> envFrom: - secretRef: { name: bmp-app-secret } resources: requests: { cpu: '1', memory: '2Gi' } limits: { cpu: '4', memory: '8Gi' }

4.8. 部署主服务、Worker 与 Ingress

做什么：部署主服务、Worker 与 Ingress

为什么做：把应用正式落到集群里，并确保请求入口、节点调度、资源限制都按设计生效。

执行步骤：

按顺序 apply server-deployment、worker-deployment、service、ingress。

检查主服务副本数和 Worker 副本数是否正确。

确认 Worker 只落在标记为 role=worker 的节点上。

配置正式域名和 HTTPS 证书。

完成验证：

kubectl get pods -n bmp-prod 正常。

kubectl get ingress -n bmp-prod 可见正式域名规则。

访问正式域名可进入系统。

常见风险：

Ingress 正常不代表应用正常，要同时看 Pod、Service 和日志。

kubectl apply -f k8s/server-deployment.yaml kubectl apply -f k8s/worker-deployment.yaml kubectl apply -f k8s/server-service.yaml kubectl apply -f k8s/ingress.yaml kubectl get pods -n bmp-prod -o wide kubectl get ingress -n bmp-prod

4.9. 部署 Prometheus + Grafana

做什么：部署 Prometheus + Grafana

为什么做：监控必须先有，再谈上线。

执行步骤：

使用 Helm 部署 kube-prometheus-stack 到 monitoring 命名空间。

接入节点、Pod、Ingress、应用接口和 Redis 指标。

配置告警规则，至少覆盖节点异常、Pod 重启、接口不可用。

完成验证：

Prometheus 与 Grafana Pod 正常。

Grafana 可看到节点、Pod、应用指标。

至少一条测试告警可以触发。

常见风险：

监控安装完成不等于可用，必须确认看板有数据。

helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts helm repo update helm upgrade --install kube-prom-stack prometheus-community/kube-prometheus-stack \ -n monitoring --create-namespace kubectl get pods -n monitoring

4.10. 部署 ELK 与日志采集

做什么：部署 ELK 与日志采集

为什么做：Prometheus 看指标，ELK 查日志，这两个缺一不可。

执行步骤：

在 prod-main 节点准备 /data/elk 数据目录。

使用 Docker Compose 部署 Elasticsearch、Logstash、Kibana。

在 K8s 节点部署 Filebeat 或日志采集组件，把容器日志转发到 Logstash。

完成验证：

Kibana 能打开。

可以在 Kibana 里检索到主服务和 Worker 日志。

常见风险：

没有日志采集，只装 ELK 是空壳子。

mkdir -p /data/elk/elasticsearch /data/elk/logstash /data/elk/kibana cd /opt/bmp/elk docker compose up -d docker compose ps

ELK Compose 简化示例：

services: elasticsearch: image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.14.0 environment: - discovery.type=single-node volumes: - /data/elk/elasticsearch:/usr/share/elasticsearch/data ports: ['9200:9200'] logstash: image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.14.0 ports: ['5044:5044'] kibana: image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.14.0 ports: ['5601:5601']

4.11. 完成生产联调和上线前验证

做什么：完成生产联调和上线前验证

为什么做：只有业务、调度、数据库、缓存、监控、日志全部贯通，才算完成生产部署。

执行步骤：

验证登录、核心接口、任务提交、Worker 执行、结果回传。

验证数据库读写和 Redis 队列。

验证 Grafana 指标和 Kibana 日志检索。

验证节点重启或 Pod 删除后服务可恢复。

完成验证：

所有主链路都已验证通过。

至少完成一次 Pod 重建或故障恢复验证。

常见风险：

如果没验证 K8s 自恢复，就不能证明生产环境真正具备弹性。

第5章 可直接使用的上线检查表

本章目标与适用对象

本章目标：让现场人员在上线前逐项勾选，不遗漏关键环节。

适用对象：项目经理、值守人员、实施人员。

| 检查项 | 状态（手工填写） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第2章参数表已填完 | □未完成 / □完成 | 未填完禁止上线 |
| 测试环境已联调通过 | □未完成 / □完成 | 至少完成一次任务执行验证 |
| K8s 4 节点 Ready | □未完成 / □完成 | 包含主节点和 3 台 Worker |
| 主服务与 Worker Pod 正常 | □未完成 / □完成 | 检查副本数和节点分布 |
| 数据库连接正常 | □未完成 / □完成 | 业务已成功连接并读写 |
| Redis 连接正常 | □未完成 / □完成 | 任务队列链路正常 |
| Prometheus / Grafana 可用 | □未完成 / □完成 | 至少有关键指标图表 |
| ELK / Kibana 可用 | □未完成 / □完成 | 可以检索到业务日志 |
| 正式域名 / HTTPS 正常 | □未完成 / □完成 | 入口链路已验证 |
| 值守人、回退人已确认 | □未完成 / □完成 | 沟通群和窗口已建立 |

第6章 附录：扩展为 Redis Sentinel 的方法

本章目标与适用对象

本章目标：说明当前直接执行版为何先落单节点 Redis，以及后续如何平滑扩展成高可用。

适用对象：运维人员、中间件人员。

根据你当前的实际部署分析，缓存层独立节点目前只有 1 台，因此当前“可直接执行版”默认落地方式是单节点 Redis。如果需要真正的 Sentinel 高可用，至少还需要新增 2 台缓存节点。

新增 prod-redis-2、prod-redis-3 两台节点。

在 3 台节点上分别部署 Redis 主从。

在 3 台节点上部署 Sentinel。

把应用连接方式从单节点地址调整为 Sentinel 接入方式。

结语

本文档已经把测试环境 Docker Compose 和生产环境 Kubernetes 的真实落地路径写成了可直接执行版手册。后续如果你愿意进一步贴近现场，我可以继续基于你们的真实域名、IP、镜像仓库和配置文件，再帮你补成真正一键照抄的最终交付版。