BMP平台实际部署手册

基于实际部署分析重写，覆盖测试环境 Docker Compose 与生产环境 Kubernetes 的实施主文档

适用范围：BMP 平台测试环境、生产环境、上线切换、验收与运维交接。

第1章 部署背景与设计原则

本章目标与适用对象

本章目标：解释 BMP 平台为什么这样部署，以及测试环境和生产环境为什么要采用不同技术路线。

适用对象：项目经理、架构人员、实施人员、运维人员。

BMP 平台不是一个单纯的 Web 系统，而是一个带代码执行引擎的综合性开发平台。系统除了普通页面访问外，还要接收用户提交的代码并真实运行，因此压力点不只在业务接口，还在并发启动运行环境时产生的 CPU、内存和磁盘 I/O 冲击。

测试环境目标：低成本模拟真实架构，验证业务服务、代码执行、对象存储和网络通信是否正确。

生产环境目标：高并发下的稳定性、安全性、故障隔离能力和后续平滑扩容能力。

安全底线：代码执行属于高危操作，必须通过物理节点隔离或容器资源控制来防止恶意代码拖垮全局。

扩容原则：初始阶段就做职责拆分，未来扩容时只需要横向增加特定角色节点，不需要推翻整体架构。

实际部署结论

测试环境采用 Docker Compose，目的是低成本、快启停、方便联调。

生产环境采用 Kubernetes，目的是统一调度多台工作节点，支持自动恢复和后续扩容。

生产环境同时引入 Prometheus 和 ELK，解决线上可观测性与故障排查问题。

第2章 实际资源与角色划分

本章目标与适用对象

本章目标：明确测试环境和生产环境分别有哪些主机，每台机器到底负责什么。

适用对象：所有读者，尤其是首次接手项目的同事。

| 环境 | 节点 | 建议配置 | 实际角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试环境 | 测试主节点 | 8核 / 16GB / 100GB 机械盘 | 基础业务服务、数据库、缓存等基础能力验证 |
| 测试环境 | 测试执行节点 | 8核 / 16GB / 100GB 机械盘 | 代码执行引擎验证 |
| 生产环境 | 主服务节点 | 16核 / 32GB / 500GB SSD + 1TB HDD | 系统入口、业务调度中心、K8s 控制与监控/日志中枢 |
| 生产环境 | Worker 节点 x3 | 每台 16核 / 32GB / 500GB 纯 SSD | 代码执行引擎工作节点 |
| 生产环境 | 数据库专用节点 | 32核 / 64GB / 2TB SSD RAID10 | 数据库存储核心 |
| 生产环境 | 缓存/消息节点 | 8核 / 16GB / 500GB SSD | Redis 缓存、消息缓冲、Sentinel/Cluster |

上述配置里最重要的不是“机器数量”，而是“职责拆分”。主入口、执行节点、数据库和缓存都必须专机专用，避免把代码执行、高频业务读写和数据存储堆到一起。

第3章 架构与技术路线总览

本章目标与适用对象

本章目标：让读者先看懂测试环境为什么不用 K8s、生产环境为什么必须用 K8s。

适用对象：所有读者。

| 场景 | 实际方案 | 为什么这样做 | 不这样做的风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试环境编排 | Docker Compose | 简单、轻量、一条命令启停，适合快速联调和频繁重启 | 如果直接上 K8s，学习和维护成本过高，测试效率反而下降 |
| 生产环境编排 | Kubernetes | 多台 Worker 需要统一调度、自动恢复和横向扩容 | 如果仍用 Compose，节点故障和扩容管理会非常困难 |
| 生产监控 | Prometheus + ELK | Prometheus 负责指标，ELK 负责日志，线上问题更容易定位 | 如果没有监控和日志体系，生产环境基本属于黑盒 |
| 缓存高可用 | Redis Sentinel / Cluster | 防止缓存单点故障影响业务 | 单节点 Redis 宕机会直接拖垮依赖缓存的主流程 |
| 数据库安全 | 独立高配数据库节点 + RAID10 | 兼顾读写性能与硬件容错 | 数据库成为单点瓶颈或硬盘故障时风险极高 |

第4章 测试环境部署手册（Docker Compose）

本章目标与适用对象

本章目标：把测试环境写成从零开始的小白手册，重点围绕 Docker Compose 部署和双机分离联调。

适用对象：第一次搭测试环境的人、开发联调人员、基础实施人员。

测试环境部署原则

目标不是追求高性能，而是低成本预演生产架构。

必须保留“主服务”和“代码执行”两台机器分离，不能偷懒合成单机。

不使用 K8s，统一采用 Docker Compose 管理容器，方便快速重启和联调。

4.1. 准备测试环境两台服务器和部署材料

做什么：准备测试环境两台服务器和部署材料

为什么做：先准备干净的双机环境，后面所有步骤才有明确落点。

具体操作：

准备两台测试服务器，一台作为测试主节点，一台作为测试执行节点。

准备 Docker、Docker Compose、应用镜像、配置文件、环境变量模板和测试数据初始化脚本。

规划两台机器的主机名、IP、开放端口和 hosts 解析。

完成验证：

两台机器均可 SSH 登录。

已经拿到 Docker 镜像或镜像拉取地址。

应用配置文件和 Compose 文件已准备好。

常见风险/卡点：

把主服务和执行服务放在一台机器上，会失去架构验证意义。

没有提前准备镜像和环境变量，Compose 启动会反复失败。

4.2. 安装 Docker 与 Docker Compose

做什么：安装 Docker 与 Docker Compose

为什么做：测试环境核心编排工具就是 Compose，没有它就无法按设计拉起各容器。

具体操作：

在两台测试机器上安装 Docker Engine。

安装 Docker Compose 插件或 docker-compose 命令。

把部署账号加入 docker 组，避免每次都 sudo 调用。

完成验证：

docker version 与 docker compose version 均正常。

可以使用 docker ps 查看容器列表。

常见风险/卡点：

只装 Docker 没装 Compose，会导致后续一键编排失败。

账号未加入 docker 组，会频繁遇到权限问题。

sudo apt update && sudo apt -y install docker.io docker-compose-plugin sudo systemctl enable docker sudo systemctl restart docker sudo usermod -aG docker $USER docker version docker compose version

4.3. 在测试主节点部署基础服务容器

做什么：在测试主节点部署基础服务容器

为什么做：测试主节点需要承担基础服务，目的是模拟生产侧的主入口与依赖关系。

具体操作：

在测试主节点准备 docker-compose.yml，把业务服务、数据库、缓存等基础组件编排进去。

把环境变量写入 .env 文件，明确数据库账号、Redis 地址、服务端口和对象存储参数。

使用 docker compose up -d 拉起容器。

用 docker compose ps 和 docker logs 检查各容器启动状态。

完成验证：

主服务容器、数据库容器、缓存容器状态为 Up。

主服务接口可从浏览器或 curl 访问。

数据库和 Redis 的容器日志无持续错误。

常见风险/卡点：

Compose 文件端口映射写错时，服务其实已启动但外部访问不到。

环境变量未生效，主服务容器会因为连不上数据库直接退出。

4.4. 在测试执行节点部署代码执行引擎容器

做什么：在测试执行节点部署代码执行引擎容器

为什么做：测试执行节点的价值在于提前暴露主服务和执行引擎之间的网络通信与资源隔离问题。

具体操作：

在执行节点准备单独的 docker-compose.yml，只编排代码执行引擎和必要依赖。

配置执行节点连接测试主节点的主服务地址、任务队列地址、回调地址和日志目录。

使用 docker compose up -d 拉起执行节点容器。

完成验证：

执行引擎容器状态为 Up。

主服务可以识别执行节点或能正常下发任务。

执行节点能写出任务日志和临时文件。

常见风险/卡点：

执行节点连接地址写成 localhost，通常会导致跨机通信失败。

没有单独部署执行节点，就无法验证网络和资源隔离是否成立。

4.5. 完成测试环境联调和架构预演

做什么：完成测试环境联调和架构预演

为什么做：测试环境的核心价值不是服务启动，而是验证“分离式架构是否真实可用”。

具体操作：

验证登录、页面访问和基础接口。

提交一段测试代码，观察任务是否从主节点正确投递到执行节点。

观察执行节点资源占用，确认任务高峰时不会拖垮主节点。

检查 Docker 日志、容器状态和网络连通性。

完成验证：

主节点与执行节点协作正常。

基础功能和代码执行功能都能跑通。

测试环境可作为问题复现和回归环境使用。

常见风险/卡点：

只验证页面，不验证代码执行，等于没有完成测试环境目标。

不看容器日志，很多 Compose 配置错误会被忽略。

测试环境完成标志

业务服务与执行引擎已分离部署在两台机器。

全部容器可由 Docker Compose 启停。

代码提交、执行、返回结果的链路完整可用。

第5章 生产环境部署手册（Kubernetes）

本章目标与适用对象

本章目标：把生产环境写成符合实际架构的部署手册，重点是 K8s、Worker 集群、数据库、缓存、监控和日志体系。

适用对象：运维、实施、中间件人员、数据库管理员。

生产环境部署原则

生产环境不是 Compose 扩大版，而是 Kubernetes 调度下的多节点容器平台。

主服务节点、Worker 节点、数据库节点、缓存节点必须专机专用。

Prometheus 负责看指标，ELK 负责查日志，两者都必须在生产环境具备。

5.1. 准备生产服务器和节点角色

做什么：准备生产服务器和节点角色

为什么做：K8s 部署的第一步不是装应用，而是先把节点角色和职责分清楚。

具体操作：

确认主服务节点、3 台 Worker 节点、数据库节点、缓存节点均已准备好。

明确哪些节点加入 K8s 集群，哪些节点作为独立外部服务存在。

规划内网通信、节点标签、污点策略和开放端口。

完成验证：

各节点角色已明确，节点清单可对照资源规划表。

知道哪些服务走 K8s，哪些服务独立部署。

常见风险/卡点：

把数据库或 Redis 误放入普通业务工作节点，会增加风险和排障复杂度。

5.2. 安装并初始化 Kubernetes 集群

做什么：安装并初始化 Kubernetes 集群

为什么做：生产环境需要统一调度多台工作节点，K8s 是整个执行平台的调度核心。

具体操作：

在主服务节点准备 Kubernetes 控制面或接入已有集群。

在 3 台 Worker 节点安装 kubelet、kubeadm、kubectl 或统一集群接入组件。

完成节点加入集群、节点标签设置、必要的网络插件部署。

为业务、执行引擎、监控和日志规划命名空间。

完成验证：

kubectl get nodes 可以看到所有节点 Ready。

能够看到主控节点与 3 台 Worker 节点都已加入集群。

常见风险/卡点：

节点 Ready 不代表业务可部署，还需确认网络插件和镜像拉取能力。

没有节点标签，后续 Pod 很难准确调度到指定角色节点。

kubectl get nodes -o wide kubectl create namespace bmp-prod kubectl label nodes <worker-node> role=worker kubectl get ns

5.3. 部署主服务与调度控制能力

做什么：部署主服务与调度控制能力

为什么做：主服务节点是系统入口，也是整个任务调度中心，需要配合 K8s 管理多台工作节点。

具体操作：

在 K8s 中部署 FutureCode 主服务、相关 Service 和 Ingress/入口规则。

配置主服务访问数据库节点、缓存节点和日志监控系统的外部地址。

将业务入口域名和 HTTPS 接入主服务节点或 Ingress 层。

完成验证：

主服务 Pod 运行正常。

Service / Ingress 可以正常转发请求。

业务入口可通过正式域名访问。

常见风险/卡点：

只部署 Pod 不配置 Service/Ingress，外部流量无法正确进入。

主服务配置仍指向测试环境地址，会导致启动后连错依赖。

5.4. 部署 3 台 Worker 节点上的执行引擎

做什么：部署 3 台 Worker 节点上的执行引擎

为什么做：执行引擎是平台承载并发代码运行的核心，必须借助 K8s 在多节点间统一调度。

具体操作：

在 K8s 中为执行引擎准备 Deployment/Job 或对应工作负载模板。

通过节点标签、亲和性或污点容忍，把执行任务调度到 3 台 Worker 节点。

为单任务配置资源限制，例如 CPU、内存、临时存储，避免单任务吃光整机资源。

根据排队情况预留后续 HPA 扩缩容入口。

完成验证：

执行引擎 Pod 只在 Worker 节点运行。

任务提交后能够被不同 Worker 节点正确消费。

节点资源使用符合预期，没有单机被异常打满。

常见风险/卡点：

没有设置资源限制时，恶意代码或异常任务容易拖垮整个节点。

如果 Pod 被调度到主节点，会破坏职责隔离。

5.5. 部署数据库专用节点

做什么：部署数据库专用节点

为什么做：数据库不应当作为普通业务 Pod 跑在 K8s 工作节点上，而应按实际方案独立高配部署。

具体操作：

在独立数据库节点上安装数据库，并配置大内存缓冲和 2TB SSD RAID10。

把业务连接串提供给主服务和执行引擎使用。

根据需要规划 Patroni 或后续读写分离演进方案。

安排数据库备份和恢复演练。

完成验证：

数据库节点连接正常，业务服务可读写。

备份和恢复策略明确。

常见风险/卡点：

把数据库混跑到 K8s 普通工作节点不符合实际设计，也不利于数据安全。

5.6. 部署缓存与消息队列节点

做什么：部署缓存与消息队列节点

为什么做：缓存节点不仅是 Redis 缓存，还承担消息缓冲角色，用于给主服务削峰填谷和给 Worker 分发任务。

具体操作：

在专用缓存节点部署 Redis。

根据实际设计选择 Sentinel 或 Cluster 模式，开启高可用。

把主服务投递任务、Worker 消费任务的链路跑通。

完成验证：

主服务可写入任务，Worker 可异步领取任务。

缓存节点出现单点异常时具备自动切换能力。

常见风险/卡点：

如果 Redis 只是单机部署，一旦宕机会直接影响系统可用性。

5.7. 部署 Prometheus 与 ELK

做什么：部署 Prometheus 与 ELK

为什么做：生产环境必须可观测，否则线上问题发生后难以排查。

具体操作：

在主服务节点或专门规划的观测区域部署 Prometheus，用于采集集群和应用指标。

部署 ELK，用于收集业务日志、执行日志、容器日志和系统日志。

把 K8s、主服务、Worker、数据库和 Redis 都纳入监控和日志范围。

完成验证：

Prometheus 可以看到 CPU、内存、请求量、任务量、失败率等关键指标。

ELK 中可以检索到主服务和 Worker 的日志。

常见风险/卡点：

只看指标不看日志，很多问题很难根因定位。

只收集日志不做结构化索引，查日志效率会很低。

5.8. 完成生产联调与上线前检查

做什么：完成生产联调与上线前检查

为什么做：生产环境不是所有服务启动就结束，必须验证 K8s 调度、任务执行、监控与日志链路。

具体操作：

验证主服务入口、任务提交流程、Worker 调度、数据库读写和 Redis 队列。

在 K8s 中验证 Pod 重建、节点异常时的恢复情况。

验证 Prometheus 告警和 ELK 日志检索。

确认后续扩容路径：新增 Worker 节点加入集群即可扩容执行能力。

完成验证：

主服务、执行引擎、数据库、缓存、监控、日志全部形成闭环。

至少完成一次模拟故障与恢复验证。

生产环境具备正式上线条件。

常见风险/卡点：

如果没验证 K8s 故障恢复，真正线上出问题时不一定能自动拉起。

生产环境完成标志

K8s 集群正常，主服务和 Worker 已按角色调度。

数据库节点、缓存节点、Prometheus、ELK 均已接入并可用。

任务执行链路、指标链路、日志链路全部贯通。

第6章 扩容与演进建议

本章目标与适用对象

本章目标：说明为什么这套实际部署方案支持后续平滑扩容。

适用对象：架构人员、项目经理、运维人员。

| 扩容对象 | 扩容方式 | 为什么容易扩容 |
| --- | --- | --- |
| 执行能力 | 新增 Worker 节点加入 K8s 集群 | 执行节点本身就是资源池化设计，天然支持横向扩展 |
| 数据库读能力 | 增加只读从库或演进到 Patroni/读写分离 | 数据库已独立成专用节点，扩展路径清晰 |
| 缓存容量 | 增加 Redis Cluster 节点 | 缓存层已从一开始按集群思路规划 |
| 监控与日志 | 增加采集目标、扩容日志存储 | Prometheus 与 ELK 均支持按节点和数据量扩展 |

这也是本方案最重要的价值之一：不是“先糊起来再说”，而是从一开始就留出可持续演进的空间。

第7章 上线前检查与交付要点

本章目标与适用对象

本章目标：把真正上线前必须确认的项目集中列出来，避免实施人员只做了部署却没完成交付闭环。

适用对象：实施人员、项目经理、值守人员。

上线前必须确认

测试环境已完成架构预演，生产环境已完成联调。

K8s 节点 Ready，主服务和 Worker 调度正确。

数据库节点、Redis 节点、Prometheus、ELK 全部正常。

域名、证书、镜像版本、配置文件、告警规则已经最终确认。

已明确扩容方式、回退人和值守安排。

交付时必须同时移交：架构说明、节点角色、K8s 命名空间和标签、镜像版本、配置文件位置、告警规则、日志检索方式。

如果后续由新人接手，必须先让其读完第 3 章、第 4 章和第 5 章，避免把测试环境思路误用到生产环境。

附录

附录A 常见命令

# Docker Compose docker compose up -d docker compose ps docker compose logs -f # Kubernetes kubectl get nodes -o wide kubectl get pods -n bmp-prod -o wide kubectl describe pod <pod-name> -n bmp-prod kubectl logs <pod-name> -n bmp-prod # Redis / 数据库 / 日志排查 redis-cli ping journalctl -u docker -f

附录B 小白最容易混淆的点

测试环境不是缩小版 K8s，而是 Docker Compose 双机预演环境。

生产环境真正的调度核心是 Kubernetes，不是把 Compose 文件搬过去继续用。

数据库和缓存节点是专用节点，不是随便挑一台 Worker 顺手装上去。

Prometheus 负责指标，ELK 负责日志，这两个都不能省。